Actividad 2- documento de formulación de proyecto

Nombre del autor:

Robinson Damian Rodríguez Rodríguez

Nombre del curso:

Proyecto de software

Nombre del tutor:

ANA MOSQUERA

Corporación universitaria iberoamericana

Ingeniería de software

Bogotá D.C

Introducción

Las empresas del sector metalmecánico requieren realizar un seguimiento constante de sus procesos de producción, materias primas, productos terminados y cumplimiento de las órdenes de trabajo. Sin embargo, en algunas organizaciones estos procesos todavía se realizan mediante registros manuales, hojas de cálculo o diferentes herramientas que no se encuentran integradas, lo que puede generar pérdida de información, errores en los registros, dificultades para consultar datos y retrasos en la toma de decisiones.

A partir de esta situación se plantea el desarrollo de un sistema web para la gestión y control de producción de una empresa metalmecánica. La solución permitirá centralizar información relacionada con productos, materias primas, inventario y órdenes de producción, proporcionando información organizada y disponible para los responsables del proceso.

El proyecto se desarrollará aplicando conceptos de ingeniería de software y gestión de proyectos, comenzando con la identificación del problema, definición de objetivos, determinación del alcance, elaboración de la estructura de desglose del trabajo, identificación de riesgos, cronograma y presupuesto.

La propuesta busca demostrar cómo el desarrollo de software puede contribuir a mejorar la organización de los procesos productivos y facilitar la toma de decisiones mediante información confiable y oportuna.

Descripción del problema

En el sector metalmecánico las empresas manejan diferentes procesos relacionados con la recepción de materias primas transformación de materiales fabricación de productos de almacenamiento y entrega de pedidos para realizar estas actividades es necesario controlar información como cantidades producidas materiales utilizados inventario disponible ordenes de producción y productos terminados

Una de las principales dificultades identificadas es la utilización de registros manuales o archivos independientes para controlar esta información. Esta situación puede ocasionar inconsistencias entre los datos registrados, dificultad para conocer el estado real de una orden de producción, pérdida de información y mayor tiempo empleado en la elaboración de reportes.

Además cuando la información de producción no se encuentras centralizada los responsables del proceso pueden presentar dificultades para determinar que productos se encuentran pendientes que materias primas están disponibles y cuales deben solicitarse para continuar con la producción

Además, cuando la información de producción no se encuentra centralizada, los responsables del proceso pueden presentar dificultades para determinar qué productos se encuentran pendientes, qué materias primas están disponibles y cuáles deben solicitarse para continuar con la producción.

Esta situación genera la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que permita centralizar y organizar la información relacionada con la producción.

Por esta razón, se propone desarrollar un sistema web para la gestión y control de producción de una empresa metalmecánica, que permita administrar información de productos, materias primas, inventarios y órdenes de producción, además de generar reportes básicos para apoyar la toma de decisiones.

Alcance del proyecto

El proyecto contempla el análisis diseño y desarrollo de un prototipo funcional de un sistema web orientado a la gestión de procesos básicos de producción de una empresa metalmecánica

El sistema permitirá:

- Registrar productos

- Consultar productos

- Actualizar información de productos

- Eliminar producto

- Registrar materias primas

- Consultar existencias

- Registrar órdenes de producción

- Consultar el estado de las órdenes

- Actualizar el estado de una orden

- Registrar productos terminados

- Consultar información de producción

- Generar reportes básicos

- Administrar usuarios según su rol

Restricciones

- El proyecto tendrá las siguientes restricciones:

- El sistema será desarrollado como un prototipo académico.

- Inicialmente estará orientado a una empresa metalmecánica de tamaño pequeño o mediano.

- No se contempla inicialmente la integración con sistemas contables.

- No se contempla la conexión con maquinaria industrial.

- No se desarrollará una aplicación móvil en la primera versión.

- El sistema dependerá de una conexión de red para acceder a la plataforma web.

Criterios de aceptación

El proyecto será considerado aceptado cuando:

- El sistema permita iniciar sesión correctamente

- Los usuarios puedan acceder según sus permisos

- Se puedan registrar, consultar, modificar y eliminar productos

- Se puedan registrar materias primas

- Se puedan registrar órdenes de producción

- Se pueda consultar el estado de las órdenes

- La información quede almacenada correctamente en la base de datos

- El sistema permita consultar información de producción

- Las funciones principales sean probadas correctamente

- La interfaz sea comprensible para los usuarios

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y control de los procesos básicos de producción de una empresa metalmecánica, mediante la centralización de información sobre productos, materias primas, inventarios y órdenes de producción, con el propósito de mejorar la organización de la información y apoyar la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales relacionados con la gestión de producción de una empresa metalmecánica

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema

- Diseñar la arquitectura, base de datos e interfaz del sistema web

- Desarrollar los módulos principales para la gestión de productos, materias primas, inventario y órdenes de producción

- Implementar una base de datos que permita almacenar y consultar la información de manera organizada

- Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados

- Documentar el funcionamiento del sistema y los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto

Justificación

La implementación de un sistema web para la gestión de producción representa una alternativa tecnológica para mejorar la organización de la información en empresas del sector metalmecánico.

Actualmente, el manejo de información mediante registros manuales o archivos independientes puede aumentar la posibilidad de cometer errores y dificultar la consulta de información. Una plataforma centralizada permitiría organizar los datos relacionados con producción, inventarios y órdenes de trabajo.

Corto plazo

En el corto plazo se espera disponer de un prototipo funcional que permita registrar y consultar productos, materias primas y órdenes de producción.

Mediano plazo

En el mediano plazo, el sistema podría contribuir a mejorar el seguimiento de las órdenes de producción, facilitar la consulta de inventarios y disminuir el tiempo empleado en la elaboración de reportes.

Largo plazo

A largo plazo, la solución podría evolucionar incorporando módulos de compras, clientes, proveedores, facturación, indicadores de producción, mantenimiento de maquinaria y análisis de datos.

Respuesta a los stakeholders

Los principales interesados serían

| Stakeholder | Necesidad |
| --- | --- |
| Gerente | Obtener información para tomar decisiones |
| Jefe de producción | Controlar las órdenes de producción |
| Operarios | Consultar las órdenes de trabajo |
| Encargado de inventario | Controlar materias primas y productos |
| Área administrativa | Consultar reportes |
| Clientes | Recibir información sobre el estado de sus pedidos |

De esta manera, el proyecto busca generar una solución que responda a diferentes necesidades de la organización y que pueda crecer progresivamente de acuerdo con los requerimientos futuros

Estructura dl desglose del trabajo--EDT

| Código | Fase |
| --- | --- |
| 1.1 | Planeación |
| 1.2 | Análisis |
| 1.3 | Diseño |
| 1.4 | Desarrollo |
| 1.5 | Pruebas |
| 1.6 | Cierre |

Planeación

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Identificación del problema |
| 1.1.2 | Identificación de stakeholders |
| 1.1.3 | Definición de objetivos |
| 1.1.4 | Definición del alcance |

Análisis

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Levantamiento de requerimientos |
| 1.2.2 | Requerimientos funcionales |
| 1.2.3 | Requerimientos no funcionales |
| 1.2.4 | Análisis de procesos |

Diseño

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Diseño de arquitectura |
| 1.3.2 | Diseño de base de datos |
| 1.3.3 | Diseño de interfaz |
| 1.3.4 | Diseño de módulos |

Desarrollo

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Módulo de usuarios |
| 1.4.2 | Módulo de productos |
| 1.4.3 | Módulo de materias primas |
| 1.4.4 | Módulo de inventario |
| 1.4.5 | Módulo de órdenes de producción |

Pruebas

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.5.1 | Pruebas unitarias |
| 1.5.2 | Pruebas de integración |
| 1.5.3 | Pruebas funcionales |
| 1.5.4 | Corrección de errores |

Cierre

| Código | Actividad / Entregable |
| --- | --- |
| 1.6.1 | Documentación |
| 1.6.2 | Manual de usuario |
| 1.6.3 | Presentación del proyecto |
| 1.6.4 | Entrega final |

Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios en los requerimientos | Media | Alto | Alto | Definir y aprobar los requerimientos inicialmente |
| R2 | Retraso en el desarrollo | Media | Alto | Alto | Establecer cronograma y seguimiento semanal |
| R3 | Pérdida de información | Baja | Alto | Medio | Realizar copias de seguridad |
| R4 | Errores en la base de datos | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas y validaciones |
| R5 | Problemas de integración | Media | Medio | Medio | Realizar pruebas por módulos |
| R6 | Falta de participación de usuarios | Media | Medio | Medio | Establecer reuniones periódicas |
| R7 | Problemas de seguridad | Baja | Alto | Medio | Implementar autenticación y control de acceso |
| R8 | Falta de tiempo académico | Media | Alto | Alto | Priorizar funcionalidades principales |

Cronograma

Un cronograma inicial de 12 semanas podría ser

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del problema | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño BD |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Presentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Presupuesto

Para efectos académicos se puede realizar una estimación del costo del proyecto:

| Recurso | Cantidad | Valor estimado |
| --- | --- | --- |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | 1 | $800.000 |
| Diseño del sistema | 1 | $700.000 |
| Desarrollo backend | 1 | $1.500.000 |
| Desarrollo frontend | 1 | $1.200.000 |
| Diseño de base de datos | 1 | $600.000 |
| Pruebas de software | 1 | $500.000 |
| Documentación | 1 | $400.000 |
| Hosting y dominio | 1 | $300.000 |
| Contingencia | 1 | $500.000 |
| Total estimado |  | $6.500.000 COP |

Estos valores son una estimación académica y pueden modificarse de acuerdo con el alcance definitivo duración y recursos disponibles

Resultados esperados

Al finalizar el proyecto se espera obtener un prototipo funcional de un sistema web que permita centralizar la información relacionada con la producción de una empresa metalmecánica.

Entre los principales resultados se encuentran:

- Sistema web funcional.

- Base de datos estructurada.

- Módulo de usuarios.

- Módulo de productos.

- Módulo de materias primas.

- Módulo de inventario.

- Módulo de órdenes de producción.

- Reportes básicos.

- Documentación técnica.

- Manual básico de usuario.

- Repositorio con el código fuente.

Conclusiones

El desarrollo de un sistema web para la gestión y control de producción constituye una alternativa para mejorar la organización de los procesos de una empresa metalmecánica. La identificación del problema permite establecer una necesidad concreta y orientar el desarrollo hacia una solución tecnológica que responda a los requerimientos de los diferentes usuarios involucrados.

La definición del alcance, objetivos, EDT, riesgos, cronograma y presupuesto permite establecer una planeación inicial del proyecto y facilita el seguimiento de las diferentes actividades durante el ciclo de desarrollo.

Además, la propuesta demuestra la importancia de aplicar los principios de ingeniería de software desde las primeras etapas de un proyecto, ya que una adecuada planeación permite reducir riesgos, organizar los recursos y establecer criterios claros para evaluar los resultados.

Finalmente, el sistema propuesto puede evolucionar en futuras etapas incorporando funcionalidades adicionales como indicadores de producción, gestión de clientes y proveedores, facturación, mantenimiento de maquinaria y análisis de datos.